| 文教福祉委員会会議録 |  |
| --- | --- |
| 開会日 | 平成２４年６月２７日（水）午前１０時２０分 |
| 閉会日 | 平成２４年６月２７日（水）午前１１時 |
| 場 所 | 長久手市役所 西庁舎２階 第７・８会議室 |
| 出席委員 | 委員長 じんの和子 副委員長 佐野尚人 委 員 さとうゆみ 青山直道 吉田ひでき 正木祥豊 加藤和男 |
| 欠席委員 | な し |
| 欠 員 | な し |
| 会議事件のため出席した者の職氏名 | 市長 田一平 教育長 青山守孝 教育文化部長 松井豊明 教育文化部次長兼教育総務課長 布川一重 同課長補佐兼施設係長 日比野裕行 行政課長 青山均 同契約検査係長 山本一裕 計７名 |
| 職務のため出席した者の職氏名 | 議長 伊藤祐司 議会事務局長 松原幸雄 専門員 曽我竜彦 |
| 会議録 | 下記のとおり |

別紙

委員長　　　　開会宣言

議案第40号

教育総務課長　議案40号（仮称）長久手第三中学校環境整備工事請負契約の締結について説明

正木委員　　　入札辞退した理由と、事後審査型制限付き一般競争入札とは何か。また、

リバースオークションの導入についてはどうか。

同課長補佐兼施設係長　辞退理由は、３者が辞退で１者が失格で、①会社都合のため、

②施工体制の準備ができなかった、③積算金額が予定金額に達しなかった。

大成ロテック㈱長久手営業所の失格理由は、長久手市建設工事電子入札実

施要領第13条第５号に工事費内訳書の提出が必要になるが、内訳書が白紙

だったことによるもの。

事後審査型制限付き一般競争入札とは、参加資格するための要件を整理

して公告する。工事規模、土木１式工事で1,201点以上の要件がある。会

社の規模は１億円以上の工事完了実績が必要である。管理技術者に加え１

億円以上の工事実績がある技術者の３つを要件とするとの公告し、申し込

みは17者だった。５月30日に開札した後、最低価格業者に対して、入札

参加要件の中身について審査して、契約に至る。

行政課長　　　また、リバースオークションは、国の試行が始まったところであり、物

品購入及び役務提供が主なものであり、大きく金額が下がった例もある。

本市としても研究していく。

正木委員　　　あいち電子調達共同システムとして、県に丸投げしているのではないか。

行政課長　　　事後審査型ということで、最低落札者については、条件について市で審

査して計画についても市から照会をして業者確定している。

正木委員　　　落札した㈱エム・テック名古屋支店に対して、市内業者を使うように委

員会で発言があったことを伝えてほしいがどうか。

教育総務課長　十分念頭においてやっている。今回は、1,201点以上のＡランクだった

ので、地元業者は入っていなかったが、入札参加資格要件の中に市内業者

活用の協力要件を示している。

青山委員　　　㈱エム・テック名古屋支店は市内で他に体育館で工事しているが、市内

業者を使用していたか。

同課長補佐兼施設係長　体育館については、明記していないが、規模の大きい工事につ

いて極力市内業者を活用してもらいたいとお願いしており、１者市内業者

が入っている。

さとう委員　　大成ロテック㈱長久手営業所は工事内訳が白紙だったとあるが入札方法

を理解していなかったのか。また、今後のペナルティはあるのか。

行政課長　　　方法は周知している。業者のミスである。なお、ペナルティはない。

さとう委員　　㈱エム・テック名古屋支店は１億5,000万円で、２番手より大きく安い

が、会社として大丈夫か。

同課長補佐兼施設係長　㈱エム・テック名古屋支店は、体育館工事時は建築部門だった

が、今回は土木部門で1,201点以上でＡランクである。全国的にも規模が

大きく実績もある。

さとう委員　　正門以外に東通用門や南通用門から入る生徒もいるか。

同課長補佐兼施設係長　岩作七分会の方が、正門は遠いので、特に東通用門を考えてい

る。

さとう委員　　自転車置き場10台の根拠は。

同課長補佐兼施設係長　先生や、地域の方の学校開放で最低必要数と考えている。

加藤委員　　　拡幅後の道路管理はどこが行うのか。

同課長補佐兼施設係長　北側歩道と東側車道については、整備後、道路管理者である土

木課に移管する。南側は敷地内の歩道であるので、整備後も教育総務課で

管理する。

青山委員　　　省エネ対応として、ＬＥＤ電球の使用は検討したか。

同課長補佐兼施設係長　照明灯はＬＥＤ電球を使用する。

副委員長　　　今回、一者が失格となったが、この業者の入札の実績はどうか。

行政課長　　　落札したことは、ないと記憶している。

吉田委員　　　この件が、追加議案となったのはなぜか。

教育総務課長　４月４日の予算執行書起案に始まり、４月１７日入札参加者指名審査会

に参加資格要件を付議、４月２７日に入札の公告をし、５月１４日まで入

札参加資格確認受付、５月２８日、２９日に入札の受付、５月３０日に開

札した。その後、６月８日まで資格審査等に要し、６月１１日仮契約とし

たことから、当初上程に間に合わず、追加議案として上程した。

質疑及び意見を終了

討論

反対討論なし

賛成討論なし

議案第40号（仮称）長久手第三中学校環境整備工事請負契約の締結については、

全員賛成にて原案のとおり可決

次に、閉会中の継続調査について諮る。

継続調査申出事件一覧表のとおり、引き続き閉会中も継続して調査す

ることを委員長が提案する。

異議ないため、継続調査とし、継続調査申出事件一覧表を委員長から

議長に申し出ることで全委員了承する。

委員長報告は委員長と副委員長への一任を確認

閉会宣言

午前１１時　終了

以上、要点筆記は会議内容と相違ないので署名する。

平成２４年６月２７日

文教福委員会委員長　じんの和子